## Slide 1: 5. 정보시스템 구축관리

## Slide 2: Agenda
SW 개발방법론 활용
  SW Life Cycle Model
  SW 개발 방법론 테일러링
IT 프로젝트 정보시스템 구축 관리
  네트워크 구축관리
SW 개발 보안 구축
  SW 개발 보안 설계
  SW 개발 보안 구현

## Slide 3: SDLC (SW Development Life Cycle)
SDLC
  정의: 시스템의 요구 분석 부터 유지보수까지의 전 공정
  프로세스
    요구사항 분석
      제품의 요구와 조건을 결정하는 단계
      기능, 비기능 요구사항 추출
    설계
      요구사항을 만족시킬 수 있는 논리적 모델 설계
      시스템 구조, 사용자 인터페이스 설계
    구현
      설계를 물리적으로 실현
      프로그램 개발
    테스트
      제품이 요구와 조건을 만족하는지 확인
    유지보수
      시스템 판매 후 일어나는 모든 활동
        수리, 업그레이드…
  종류
    Waterfall Model
      각 단계를 확실히 마무리하고 넘어가는 모델
    Prototyping Model
      고객의 요구를 프로토타입으로 만든다
      시연 후 피드백을 받아 반영하여 개발한다
    Spiral Model
      각 단계를 점진적으로 진행하는 방법
      계획위험 분석개발고객 평가
    Iteration Model
      각 단계를 동시/반복하여 진행하는 방법

## Slide 4: SW Develop Methodology
SW Develop Methodology
  소프트웨어 개발 방법론
  종류
    구조적 방법론
      전체를 기능에 따라 나누고 개발하여 합한다
    정보공학 방법론
      시스템 개발의 관리 절차와 작업 기법을 체계화
    객체지향 방법론
      객체라는 단위로 시스템을 분석 및 설계
    컴포넌트 기반 방법론
      컴포넌트를 조립하여 프로그램을 작성
    애자일 방법론
      그때그때 상황에 따라 유연하게 개발
    제품 계열 방법론
      특정 제품에 적용하고 싶은 공통 기능을 개발

## Slide 5: 요구공학 방법론
요구공학 방법론
  정의: 사용자의 요구사항 도출, 분석, 명세의 방법
  프로세스
    요구사항 도출
      SW가 해야 할 일을 추출
    요구사항 분석
      도출된 요구사항의 충돌, 중복, 누락을 확인
      완전한 요구사항을 만든다
    요구사항 명세
      요구사항을 검토, 평가, 승인 될 수 있는 형태로
    요구사항 확인 및 검증
      요구사항 명세를 통해 완전한지 검증

## Slide 6: 비용산정 모델
비용산정 모델
  정의: SW 개발 계획을 수립하기 위해 비용 확인
  분류
    하향식 산정방법
      경험이 많은 전문가에게 비용 산정 의뢰
    상향식 산정방법
      세부적인 요구사항, 기능에 따라 비용 계산
  종류
    LOC (Lines Of Code)
      코드 수에 따라 비용 측정
    Man Month
      한 사람이 1달간 할 수 있는 양으로 비용 측정
    COCOMO (Constructive Cost Model)
      프로그램 규모에 따라 비용 측정
    Putnam
      개발 단계별 필요 인력에 따라 비용 측정
    FP
      기능별 가중치에 따라 비용 측정

## Slide 7: 일정 관리 모델
일정 관리 모델
  정의: SW 개발의 일정을 관리하는 모델
  종류
    CPM
    PERT
    CCPM

## Slide 8: SW 개발 표준
SW 개발 표준
  정의: SW 개발 단계에서 품질 관리를 위해 정한 표준
  ISO/IEC 12207, CMMI, SPICE…
CMMI
  종류
    단계적 모델: 조직의 성숙도를 5단계로 정의
      초기화 단계
      관리 단계
      정의 단계
      정량적 관리 단계
      최적화 단계
    연속적 모델
SPICE
  SW Process Improvement & Capability Determination
  조직 성숙도를 6단계로 정의
    불안정
    수행
    관리
    확립
    예측
    최적화

## Slide 9: Tailoring
Tailoring
  정의: 조직의 프로세스를 비즈니스에 적합하게 바꾸는 것

## Slide 10: SW 재사용
SW 재사용
  방법
    합성 중심
      이미 있는 것을 합치는 것
      레고 블록 2개 조립
    생성 중심
      추상화 된 것을 구체화 하는 것
      레고를 보고 새로운 레고를 만드는 것

## Slide 11: IT 신기술
SDN (SW Defined Network)
  정의: SW로 기능하는 네트워크
  구성요소
    Application
    Network OS: 네트워크 제어 기능
      기존 라우팅, 인증 등
    Data Plane: 데이터 전송 기능
      기존 패킷 포워딩, 스위칭 등

## Slide 12: 네트워크 장비
네트워크 설치 구조
  버스형
  트리형
  링형
  성(별 성)형

## Slide 13: SW 개발 보안
SW 개발 보안
  정의: 코드의 보안 취약점 제거
  정보 보안 3요소
    기밀성: 인가되지 않은 정보 노출 차단
    무결성: 부당한 방법으로는 데이터 변경 불가
    가용성: 권한을 가진 사용자는 원하는 서비스 사용
  용어
    Assets: 조직에서 가치를 부여한 대상
    Threat: 조직, 자산에 악영향을 끼칠 수 있는 행동
    Vulnerability: 약점
    Risk(위험): Threat(위협)이 피해를 가져올 가능성
Secure SDLC
  정의: SDLC + 보안
  Process
    계획분석설계구현테스트

## Slide 14: 입력 데이터 검증 및 표현
입력 데이터 검증 및 표현
  정의: 데이터로 인해 발생하는 문제를 예방
  취약점
    XSS (Cross Site Script)
      코드가 포함된 페이지가 전송되면
      부적절한 코드가 실행되는 것
    CSRF (Cross-Site Request Forgery)
      사용자가 공격자가 의도한 행위를 하게 함
    SQL 삽입
      의도하지 않은 SQL문을 실행하게 함

## Slide 15: 암호 알고리즘
암호 알고리즘
  정의: 정보를 암호화 하는 기법
  방식
    양방향 방식
      정의: 암호화, 복호화 가능
      대칭 키: 암호화와 복호화에 같은 암호 키 사용
        블록 암호화, 스트림 암호화…
      비대칭 키: 암호화와 복호화에 다른 키 사용
        공개키 암호 방식 이라고도 함
        RSA, ECC, 디피-헬만…
        RSA: 소인수분해 어려움에서 제안됨
    일방향 방식
      정의: 암호화 가능, 복호화 불가능
      MAC, MDC…

## Slide 16: 코드 오류
코드 오류
  정의: 코드 오류를 예방하기 위한 점검 항목
  취약점
    Null 포인터 역 참조
    정수를 문자로 변환
    부적절한 자원 해제
    초기화 되지 않은 변수 사용
캡슐화
  정의: 은닉에 필요한 데이터를 확인하는 점검 항목
  취약점
    잘못된 세션에 의한 데이터 노출
    제거되지 않은 디버그 코드
    민감한 데이터를 가진 내부 클래스 사용
    시스템 데이터 정보 노출
API 오용
  정의: API 취약점을 점검하는 항목
  취약점
    DNS Lookup에 의존하는 보안
    위험한 함수 사용
    Null 미검사